RAPPORT DE TESTS

RECETTE UTILISATEUR (UAT)

Application mobile QuickCart

Version testée : 3.4.0 (build 3.4.0-rc2)

| Rédigé par | Mohamed Legrand — Testeur UAT |
| --- | --- |
| Période de test | 04 août 2026 – 08 août 2026 |
| Environnement | Recette (staging) — iOS 17 / Android 14 |
| Statut du document | Final — soumis pour validation |

# 1. Introduction et contexte

Ce document présente les résultats de la phase de recette utilisateur (User Acceptance Testing – UAT) réalisée sur l'application mobile QuickCart, dans le cadre de la préparation de la mise en production de la version 3.4.0.

L'objectif de cette phase est de vérifier que l'application répond aux exigences métier définies dans les spécifications fonctionnelles et permet aux utilisateurs finaux de réaliser leurs parcours d'achat de bout en bout, avant le déploiement en production.

## 1.1 Périmètre testé

- Création de compte et connexion (email, SSO Google/Apple)

- Recherche et navigation dans le catalogue produits

- Ajout au panier et gestion des quantités

- Processus de commande et paiement (carte bancaire, Mobile Money)

- Suivi de commande et notifications push

- Gestion du profil utilisateur et des adresses de livraison

## 1.2 Hors périmètre

- Back-office administrateur (traité dans un cycle UAT séparé)

- Tests de charge et de performance sous forte volumétrie

- Tests de sécurité approfondis (pentest géré par l'équipe sécurité)

# 2. Environnement de test

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Environnement | Recette (staging.quickcart.app) |
| Appareils testés | iPhone 14 (iOS 17.4), Samsung Galaxy S23 (Android 14), Xiaomi Redmi Note 12 (Android 13) |
| Version de l'app | 3.4.0 (build 3.4.0-rc2) |
| Comptes de test | 3 comptes utilisateurs standards, 1 compte avec adresse multiple, 1 compte nouvellement créé |
| Jeu de données | Catalogue de recette (250 produits), moyens de paiement sandbox |

# 3. Rôles et responsabilités

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Testeur UAT | Mohamed Legrand — exécution des scénarios, remontée des anomalies |
| Product Owner | Validation des critères d'acceptation métier |
| Équipe développement | Correction des anomalies bloquantes et majeures |
| Sponsor projet | Décision finale Go / No-Go |

# 4. Synthèse des résultats

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Scénarios de test exécutés | 22 |
| Scénarios réussis (Pass) | 18 (82 %) |
| Scénarios en échec (Fail) | 3 (14 %) |
| Scénarios bloqués (Blocked) | 1 (4 %) |
| Anomalies bloquantes | 1 |
| Anomalies majeures | 2 |
| Anomalies mineures | 3 |

# 5. Détail des scénarios de test

Légende :

Pass       Fail       Blocked

| ID | Scénario | Résultat attendu | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | Créer un compte avec email + mot de passe | Compte créé, email de confirmation reçu | Critique | Pass |
| UAT-02 | Connexion via SSO Google | Connexion réussie, redirection vers l'accueil | Critique | Pass |
| UAT-03 | Rechercher un produit par mot-clé | Résultats pertinents affichés en < 2s | Majeure | Pass |
| UAT-04 | Ajouter un produit au panier | Produit visible dans le panier, compteur mis à jour | Critique | Pass |
| UAT-05 | Modifier la quantité d'un article dans le panier | Le total se recalcule automatiquement | Majeure | Fail |
| UAT-06 | Passer commande avec paiement carte bancaire | Paiement accepté, commande confirmée | Critique | Fail |
| UAT-07 | Passer commande avec Mobile Money | Paiement accepté, commande confirmée | Critique | Blocked |
| UAT-08 | Suivre l'état d'une commande | Statut de commande mis à jour en temps réel | Majeure | Pass |
| UAT-09 | Recevoir une notification push de livraison | Notification reçue dans les délais | Mineure | Fail |
| UAT-10 | Ajouter une nouvelle adresse de livraison | Adresse enregistrée et sélectionnable | Mineure | Pass |

Note : l'ensemble des 22 scénarios exécutés est disponible dans l'annexe de traçabilité (feuille de calcul jointe séparément).

# 6. Anomalies détectées

| ID | Description | Sévérité | Scénario lié | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-101 | Le paiement par carte bancaire échoue systématiquement sur Android 14 avec l'erreur "Transaction refusée", même avec une carte de test valide | Bloquante | UAT-06 | Ouvert |
| BUG-102 | Le total du panier ne se met pas à jour après modification de la quantité tant que l'écran n'est pas rafraîchi manuellement | Majeure | UAT-05 | Ouvert |
| BUG-103 | Le module Mobile Money n'est pas accessible en environnement de recette (service sandbox indisponible) | Majeure | UAT-07 | En attente équipe infra |
| BUG-104 | Les notifications push de livraison arrivent avec un délai moyen de 8 à 10 minutes | Mineure | UAT-09 | Ouvert |

# 7. Critères de sortie et recommandation

## 7.1 Critères de sortie définis

- Minimum 95 % des scénarios critiques doivent être en statut Pass

- Aucune anomalie bloquante ne doit rester ouverte

- Toutes les anomalies majeures doivent avoir un plan de correction validé

## 7.2 Constat

À ce stade, le critère relatif aux anomalies bloquantes n'est pas satisfait : l'anomalie BUG-101 empêche la validation du parcours de paiement par carte bancaire, qui constitue un scénario critique du parcours d'achat.

## 7.3 Recommandation

NO-GO conditionnel — La mise en production ne peut être validée tant que l'anomalie BUG-101 (paiement carte bancaire) n'est pas corrigée et revalidée. Un cycle de retest ciblé est recommandé sous 48h après correction.

# 8. Planning

| Étape | Date |
| --- | --- |
| Kickoff UAT | 04 août 2026 |
| Exécution des tests | 04 – 07 août 2026 |
| Rapport final | 08 août 2026 |
| Correction des anomalies | À planifier avec l'équipe dev |
| Retest ciblé | À planifier après correction |

# 9. Validation (Sign-off)

Le présent rapport est soumis pour validation aux parties prenantes suivantes :

| Rôle | Nom | Décision | Date / Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Testeur UAT | Mohamed Legrand |  |  |
| Product Owner |  |  |  |
| Sponsor projet |  |  |  |